1
13

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника обласної
військової адміністрації

18 травня 2026 р.  № 286
План заходів
з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів 

соціальної сфери області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026–2027 років

	№


	Зміст заходу
	Відповідальні

виконавці
	Термін

виконання



	1. 
	Проаналізувати роботу об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства області протягом осінньо-зимового періоду 2025–2026 років, за наслідками розробити і затвердити комплексні плани заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства області до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років
	Управління обласної військової адміністрації: розвитку територій та інфраструктури, дорожнього господарства;

Департаменти обласної військової адміністрації: соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики;

районні військові адміністрації;

виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери області
(за згодою);

Державна організація «Служба місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Вінницькій області» (за згодою)
	до 16 червня

2026 року

	2. 
	Створити районні та міські комісії для забезпечення своєчасного початку та сталого проходження опалювального сезону, організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення населення в осінньо-зимовий період 2026–2027 років, до складу яких  включити представників Управління Держенергонагляду у Вінницькій області
	Районні військові адміністрації;
виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою)
	до 16 червня 2026 року

	3. 
	Розглянути питання щодо стану готовності підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, об’єктів соціальної сфери та дорожньо-мостового комплексу області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 
2026–2027 років на засіданнях комісій, колегій районних військових адміністрацій та засіданнях виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення
	Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації;
Управління Держенергонагляду у Вінницькій області (за згодою);
районні військові адміністрації; 
виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою)
	до 28 серпня 2026 року

	4. 
	Забезпечити контроль за виконанням на підприємствах, установах, організаціях організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років, при цьому перевірити:

виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд;

укомплектування вузлів керування тепловою енергією та джерел теплової енергії працюючими та повіреними засобами вимірювальної техніки;

проведення повірки вузлів обліку;

проведення ремонту обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах;

проведення промивання основного обладнання та теплових мереж, центральних теплових пунктів, систем теплопостачання;

постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів;

дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством;

проведення протиаварійних тренувань;

укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом;

оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту;

перевірку справності димовідвідних та вентиляційних каналів;

технічний стан блискавкозахисту та електрообладнання, при необхідності відремонтувати;

проведення заміни аварійних ділянок трубопроводів;

дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів;

проведення гідропневматичної, в разі необхідності, хімічної промивки внутрішньобудинкових мереж;

приведення теплоізоляції споруд, інженерних об’єктів та під’їздів житлових будинків до вимог нормативної та проектної документації з метою забезпечення належного теплового опору огороджувальних конструкцій;

справність ущільнень вводів та випусків підземних інженерних джерел;

дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери;

проведення технічного огляду будівель і споруд з видачею відповідних паспортів готовності;

очищення водостоків, зливних дренажних, лотків від сторонніх предметів;
створення запасів реагентів та знезаражуючих засобів;

справність роботи автоматики технологічного захисту (спрацювання запобіжних клапанів, автоматики аварійного відключення).
	Управління обласної військової адміністрації: розвитку територій та інфраструктури, дорожнього господарства;

Департаменти обласної військової адміністрації: соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики;

Управління Держенергонагляду у Вінницькій області (за згодою);
районні військові адміністрації;

виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад спільно з Вінницькою філією ТОВ «Газорозподільні мережі України», акціонерним товариством «Вінницяобленерго», підприємствами житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери області (за згодою)
	до 25 вересня 2026 року

	5. 
	Ужити заходів щодо впровадження енергоефективних проєктів, спрямованих на зменшення споживання паливно-енергетичних носіїв (природній газ, тверде паливо, електрична енергія) у тому числі скорочення та/або заміщення споживання природного газу, по теплопостачальних підприємствах та бюджетних закладах області.
	Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації;
Департаменти обласної військової адміністрації: соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики;
районні військові адміністрації;

виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери області
(за згодою)
	до 30 вересня 2026 року

	6. 
	Забезпечити повну готовність закладів соціального призначення, у тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026–2027 років
	Департаменти обласної військової адміністрації: соціальної та молодіжної політики; охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики;
районні військові адміністрації;

виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою)
	до 30 вересня 2026 року

	7. 
	Організувати роботу щодо оформлення актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2026–2027 років з включенням до складу комісій представників Управління Держенергонагляду у Вінницькій області, відповідно до пункту 1.2 розділу Х Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України 
від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року
№ 1310/16001
	Управління Держенергонагляду у Вінницькій області (за згодою);
районні військові адміністрації; 

виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі (за згодою)
	до 30 вересня 2026 року

	8. 
	Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованим підприємствам газового господарства, при цьому:

попереджати власників про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів;

повідомляти спеціалізовані підприємства газового господарства про виявленні несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання;

застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення
	Районні військові адміністрації; 

виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі (за згодою)
	до 30 вересня 2026 року

	9. 
	Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних  машин і механізмів), відкачуючої та зварювальної техніки, пересувних електростанцій, що можуть бути задіяні на очистці автодоріг від снігових заметів та ліквідації повені, незалежно від форм власності та підпорядкування
	Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації;
Державна організація «Служба місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Вінницькій області» (за згодою);

районні військові адміністрації; 

виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою)
	до 30 вересня
2026 року

	10. 
	Опрацювати з підприємствами, установами, організаціями різних форми власності та підпорядкування питання щодо безоплатної передачі автодорожньої техніки для очистки доріг на період несприятливих погодних умов
	Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації;

Державна організація «Служба місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Вінницькій області» (за згодою);

районні військові адміністрації; 

виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою)
	до 02 листопада

2026 року

	11. 
	Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями різних форм власності та підпорядкування, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливого їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності регіону

	Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації;

Державна організація «Служба місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Вінницькій області» (за згодою);

районні військові адміністрації; 

виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою)
	до 02 листопада 

2026 року

	12. 
	Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних, посипкових матеріалів та шанцевих механізмів (зокрема лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями при ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій надзвичайної ситуації) для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах
	Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації;

Державна організація «Служба місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Вінницькій області» (за згодою);

районні військові адміністрації; 

виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою)
	до 02 листопада 

2026 року

	13. 
	Уточнити з територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій розрахунки сил та засобів визначених планами реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з аваріями на системах життєзабезпечення під час ускладнення погодних умов характерних для осінньо-зимового періоду
	Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації;

Департамент з питань цивільного захисту, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки обласної військової адміністрації; 

Головне управління ДСНС України у Вінницькій області (за згодою); 
районні військові адміністрації;

виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою)
	до 01 вересня 2026 року

	14. 
	Розробити та затвердити план взаємодії з територіальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуації на випадок виникнення надзвичайної ситуації на об’єктах житлово-комунального господарства
	Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації;
районні військові адміністрації;

виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад спільно з підприємствами  житлово-комунальної галузі (за згодою)
	до 01 вересня 2026 року

	15. 
	Забезпечити організацію та проведення роз’яснювальної роботи серед підприємств житлово-комунальної галузі з метою обговорення практичних аспектів реалізації законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та «Про житлово-комунальні послуги»
	Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації;

районні військові адміністрації;

виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі (за згодою)
	до 15 червня 2026 року

	16. 
	Продовжити роботу щодо оснащення житлового фонду побудинковими приладами обліку холодної та гарячої води, приладами обліку та регуляторами температури теплової енергії
	Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації;

районні військові адміністрації;

виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі (за згодою)
	до 30 вересня 2026 року

	17. 
	Ужити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів незалежно від форми власності та підпорядкування заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги
	Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації;
Департаменти обласної військової адміністрації: соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики;
районні військові адміністрації; 
виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад спільно з підприємствами, установами житлово-комунальної галузі та соціальної сфери області (за згодою)
	до 30 вересня 2026 року

	18. 
	Ужити заходів щодо погашення дебіторської заборгованості за отримані житлово-комунальні послуги (в першу чергу послуги з теплопостачання), посилити претензійно-позовну роботу із найбільшими боржниками
	Районні військові адміністрації; 

виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі (за згодою)
	до 30 вересня

2026 року

	19. 
	Забезпечити контроль за своєчасним укладанням підприємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв та закупівлею паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду
2026–2027 років
	Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації;

Департаменти обласної військової адміністрації: соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики;

районні військові адміністрації; 

виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад спільно з підприємствами, установами житлово-комунальної галузі та  соціальної сфери області (за згодою)
	до 30 вересня

2026 року

	20. 
	Забезпечити своєчасну заготівлю та складування у спеціально відведених місцях твердого та альтернативних видів палива з додержанням нормативів щодо вологості, відповідно до потреби на опалювальний сезон 2026–2027 років
	Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації;

Департаменти обласної військової адміністрації: соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики;

районні військові адміністрації; 

виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад спільно з теплопостачальними підприємствами та установами соціальної сфери області
(за згодою)
	до 30 вересня

2026 року

	21. 
	Забезпечити виконання робіт з розвитку та реконструкції системи централізованого водопостачання та водовідведення, запланованих на 2026 рік на підпорядкованих територіях, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та залучених інвестиційних коштів
	Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації;

районні військові адміністрації; 

виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад спільно з підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства (за згодою)
	до 03 листопада 2026 року

	22. 
	Привести у відповідність до фактично обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги, забезпечити їх своєчасне коригування, відповідно до зміни цін на основні складові тарифів або передбачити у відповідних місцевих бюджетах кошти на відшкодування  виробникам послуг різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво
	Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації;

районні військові адміністрації; 

виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою)
	після припинення воєнного стану в Україні

	23. 
	Провести аналіз обсягів заборгованості із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства, активізувати роботу щодо її погашення та забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати
	Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації;

районні військові адміністрації; 

виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі (за згодою)
	до 01 вересня 2026 року

	24. 
	Забезпечити технічне прикриття об’єктів систем централізованого водопостачання та водовідведення та технічне прикриття об’єктів систем централізованого теплопостачання
	Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації;

районні військові адміністрації; 

виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад спільно з підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства та підприємствами теплокомуненерго
(за згодою)
	до 01 липня

2026 року

	25. 
	Висвітлювати у регіональних медіа стан підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2026–2027 років
	Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації; 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації; 

районні військові адміністрації; 

виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою)
	серпень–листопад

2026 року


Начальник Управління
розвитку територій та інфраструктури
обласної військової адміністрації 

          






Владислав ВАЛЕНДЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника обласної 
військової адміністрації 

18 травня 2026 р.  № 286
Склад
обласної комісії з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026–2027 років 
та його стабільного проходження під час воєнного стану
	ФЕДОРОВИЧ
Олександр Полікарпович
	–
	заступник начальника обласної військової адміністрації, голова комісії


	ВАЛЕНДЮК
Владислав Сергійович

	–
	начальник Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації, секретар комісії


	ВОЙТОВИЧ

Артем Володимирович
	–
	начальник Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації



	ЗАДОРОЖНА

Ольга Іванівна
	–
	директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації


	ЗУБЧИК

Богдан Васильович
	–
	директор Департаменту з питань цивільного захисту, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки обласної військової адміністрації



	КАМЕНЩУК

Тетяна Дмитрівна
	
	директор Департаменту гуманітарної політики обласної військової адміністрації


	КАРПЮК

Роман Миколайович
	–
	начальник Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці (Житомирська, Хмельницька, Вінницька області) 

(за згодою)



	КАСІЧ 

Юрій Петрович
	–
	генеральний директор акціонерного товариства «Вінницяобленерго»

(за згодою)

	КІСТІОН

Дмитро Володимирович


	–
	начальник Комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» (за згодою)



	КМЕТЮК  

В’ячеслав Володимирович
	–
	начальник Управління Держенергонагляду

у Вінницькій області (за згодою)



	КОВАЛЬОВ 

Андрій Євгенійович
	–
	генеральний директор Комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго» (за згодою)



	КРУТІНЬ

Максим Володимирович
	–
	начальник Головного управління ДСНС України у Вінницькій області (за згодою)



	КУШНІР

Сергій Іванович
	–
	директор Вінницької філії

ТОВ «Газорозподільні мережі України» (за згодою)



	ФУРМАН

Роман Сергійович


	–
	заступник Вінницького міського голови (за згодою)

	ЯРМОЛЕНКО

Світлана Анатоліївна
	–
	директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації


Начальник Управління
розвитку територій та інфраструктури 

обласної військової адміністрації

                     Владислав ВАЛЕНДЮК
